PHẦN A — THIẾT KẾ VẬN HÀNH SCRUM

1. Lựa chọn độ dài Sprint

Em chọn Sprint dài 2 tuần. Với tổng thời gian 8 tuần, đội có 4 Sprint để phát triển, kiểm tra và lấy phản hồi; độ dài này đủ để hoàn thành một phần chức năng có thể kiểm thử nhưng vẫn linh hoạt khi nhận phản hồi từ Marketing và Kế toán.

| Giai đoạn | Thời gian dự kiến | Mục tiêu chính |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Tuần 1–2 | Xây dựng chức năng lõi: tích điểm, kiểm tra đơn thành công và thu hồi điểm khi đơn bị hủy/hoàn. |
| Sprint 2 | Tuần 3–4 | Bổ sung đổi điểm và ghi nhận giao dịch điểm. |
| Sprint 3 | Tuần 5–6 | Bổ sung lịch sử điểm, thông báo điểm sắp hết hạn và hoàn thiện trải nghiệm. |
| Sprint 4 | Tuần 7–8 | Kiểm thử tích hợp, sửa lỗi, đánh giá nghiệp vụ và chuẩn bị phát hành. |

2. Phân công 3 vai trò Scrum

| Vai trò | Trách nhiệm trong GreenMart Loyalty |
| --- | --- |
| Product Owner (PO) | Đại diện tiếng nói của khách hàng và các bên liên quan; xác định mục tiêu sản phẩm; sắp xếp thứ tự Product Backlog; làm rõ giá trị nghiệp vụ và quyết định ưu tiên khi có yêu cầu mới. |
| Scrum Master (SM) | Hướng dẫn đội thực hiện Scrum; tổ chức và hỗ trợ các sự kiện Scrum; tháo gỡ trở ngại; giúp đội tập trung vào Sprint Goal; hỗ trợ xử lý yêu cầu thay đổi đúng quy trình. |
| Development Team | Tự tổ chức để phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử và tích hợp; ước lượng công việc; xây dựng Increment đáp ứng Definition of Done; báo cáo tiến độ và phối hợp để đạt Sprint Goal. |

3. Sự kiện Scrum quan trọng nhất

Theo em, Sprint Review là sự kiện rất quan trọng với dự án này vì Marketing, Kế toán và đội phát triển có thể xem trực tiếp phần sản phẩm đã hoàn thành, đối chiếu với quy tắc tích/đổi điểm và đưa ra phản hồi. Sự kiện này thể hiện rõ trụ cột Thanh tra (Inspection), đồng thời tạo cơ sở để PO điều chỉnh Product Backlog cho các Sprint tiếp theo.

PHẦN B — PRODUCT BACKLOG VÀ ƯU TIÊN HÓA BẰNG MOSCOW

1. Tiêu chí ưu tiên

Em ưu tiên theo 3 tiêu chí: (1) bắt buộc để chương trình Loyalty vận hành đúng nghiệp vụ và tránh sai lệch điểm; (2) mức độ ảnh hưởng đến tiền/điểm và khả năng kiểm soát giao dịch; (3) giá trị cải thiện trải nghiệm khách hàng. Những chức năng thiếu sẽ khiến chương trình không thể vận hành an toàn được xếp Must have; chức năng hữu ích nhưng có thể triển khai sau được xếp Should/Could.

| Mã | Product Backlog Item | Lý do / tiêu chí | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| PB01 | Tích điểm khi đơn hàng thanh toán thành công | Là chức năng cốt lõi để tạo số dư điểm; chỉ ghi nhận khi đơn thành công và theo tỷ lệ 10.000đ = 1 điểm. | Must have |
| PB02 | Thu hồi điểm khi đơn đã tích bị hủy hoặc hoàn | Ngăn khách hàng giữ điểm từ giao dịch không còn hợp lệ; bảo đảm số dư chính xác. | Must have |
| PB03 | Đổi điểm lấy giá trị giảm giá | Là giá trị chính của chương trình; áp dụng tỷ lệ 100 điểm = 20.000đ và kiểm tra số dư trước khi đổi. | Must have |
| PB04 | Ghi nhận giao dịch tích/đổi/thu hồi điểm | Cần có dấu vết giao dịch để Kế toán đối soát và xử lý khiếu nại. | Must have |
| PB05 | Xem số dư điểm hiện có | Khách cần biết mình có bao nhiêu điểm trước khi sử dụng. | Must have |
| PB06 | Xem lịch sử tích, đổi và thu hồi điểm | Tăng tính minh bạch, giúp khách hàng tự kiểm tra giao dịch. | Should have |
| PB07 | Thông báo điểm sắp hết hạn | Giúp khách hàng chủ động sử dụng điểm trước hạn 12 tháng. | Should have |
| PB08 | Tự động trừ điểm đã hết hạn sau 12 tháng | Bảo đảm đúng quy tắc hiệu lực; cần xử lý theo từng lô điểm và lưu lịch sử hết hạn. | Must have |
| PB09 | Hiển thị chi tiết quy tắc và hạn sử dụng điểm | Giúp khách hiểu tỷ lệ tích/đổi và thời hạn điểm. | Should have |
| PB10 | Cho phép cộng dồn ưu đãi trong các chiến dịch đặc biệt | Chưa triển khai trong phiên bản hiện tại vì mặc định ưu đãi không cộng dồn nếu chưa có xác nhận hệ thống. | Won't have this time |

Lưu ý: Các chức năng liên quan đến số dư và vòng đời điểm được xếp Must have vì sai lệch điểm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi khách hàng và đối soát. PB10 không có nghĩa là không bao giờ làm, mà chỉ nằm ngoài phạm vi phiên bản 8 tuần này.

2. Danh sách đưa vào Sprint 1

Do ràng buộc nguồn lực, Sprint 1 chỉ nhận toàn bộ nhóm Must have và tối đa 2 hạng mục Should have. Tuy nhiên, trước khi chốt Sprint Backlog, đội cần ước lượng để xác nhận khối lượng phù hợp với năng lực thực tế. Danh sách dự kiến như sau:

| Mã | Hạng mục Sprint 1 | Lý do đưa vào Sprint |
| --- | --- | --- |
| PB01 | Tích điểm khi đơn thanh toán thành công | Tạo luồng tích điểm cơ bản và kiểm tra điều kiện đơn hợp lệ. |
| PB02 | Thu hồi điểm khi đơn bị hủy/hoàn | Đi cùng PB01 để tránh phát sinh điểm sai. |
| PB04 | Ghi nhận giao dịch điểm | Cần dấu vết cho các thao tác điểm ngay từ đầu. |
| PB05 | Xem số dư điểm hiện có | Cho khách kiểm tra kết quả sau giao dịch. |
| PB08 | Tự động trừ điểm hết hạn sau 12 tháng | Bảo đảm quy tắc vòng đời điểm. |
| PB03 | Đổi điểm lấy giá trị giảm giá | Hoàn thiện giá trị cốt lõi của chương trình. |
| PB06 | Xem lịch sử tích/đổi/thu hồi điểm | Should have thứ nhất, giúp minh bạch giao dịch. |
| PB09 | Hiển thị quy tắc và hạn sử dụng điểm | Should have thứ hai, giúp khách hiểu cách sử dụng điểm. |

PB07 (thông báo điểm sắp hết hạn) được để ở Sprint sau vì trong Sprint 1 đã chọn đủ 2 hạng mục Should have. Nếu ước lượng thực tế cho thấy Sprint 1 quá tải, PO và Development Team cần thương lượng lại phạm vi trước khi Sprint bắt đầu, không giảm chất lượng.

PHẦN C — ACCEPTANCE CRITERIA VÀ DEFINITION OF DONE

1. Hạng mục được chọn

PB01 — Tích điểm khi đơn hàng thanh toán thành công (Must have).

Mục tiêu: hệ thống tự động cộng điểm cho khách hàng khi đơn hàng được xác nhận thanh toán thành công. Quy tắc tích điểm là 10.000đ được 1 điểm; đơn chưa thành công không được tích điểm.

2. Acceptance Criteria theo Given–When–Then

AC1 — Đơn hàng thành công và đủ điều kiện tích điểm

Given: Khách hàng có đơn hàng thanh toán thành công với giá trị hợp lệ là 250.000đ và chưa được ghi nhận tích điểm.

When: Hệ thống xử lý sự kiện đơn hàng thành công.

Then: Hệ thống cộng 25 điểm vào tài khoản khách hàng và ghi lại giao dịch tích điểm tương ứng.

AC2 — Đơn hàng chưa thanh toán thành công

Given: Đơn hàng trị giá 150.000đ đang ở trạng thái chờ thanh toán hoặc thanh toán thất bại.

When: Hệ thống nhận thông tin cập nhật đơn hàng.

Then: Hệ thống không cộng điểm và không tạo giao dịch tích điểm thành công cho đơn hàng đó.

AC3 — Đơn hàng bị hủy sau khi đã tích điểm (ngoại lệ)

Given: Đơn hàng 100.000đ đã được tích 10 điểm, sau đó trạng thái đơn chuyển sang hủy hoặc hoàn.

When: Hệ thống xử lý sự kiện hủy/hoàn đơn.

Then: Hệ thống thu hồi 10 điểm đã cấp cho đơn đó, ghi giao dịch thu hồi và không xử lý thu hồi trùng nếu sự kiện hủy/hoàn được gửi lặp lại.

3. Definition of Done (DoD) cho Sprint 1

Một hạng mục được xem là hoàn thành trong Sprint 1 khi đáp ứng các điều kiện chung sau:

Mã nguồn đã được đưa lên kho quản lý phiên bản và có ít nhất một thành viên khác review.

Kiểm thử đơn vị và kiểm thử tích hợp liên quan đã chạy; kết quả đạt và không còn lỗi nghiêm trọng mức Blocker/Critical.

Thay đổi được triển khai trên môi trường kiểm thử và có bằng chứng kiểm thử để PO xem xét.

Tài liệu API/nghiệp vụ và ghi chú thay đổi được cập nhật để các thành viên khác có thể sử dụng.

PO xác nhận hạng mục đáp ứng mục tiêu Sprint và không làm hỏng chức năng đã có.

DoD là tiêu chuẩn chất lượng chung cho mọi hạng mục trong Increment, còn Acceptance Criteria là điều kiện nghiệp vụ cụ thể để xác định một hạng mục có đáp ứng yêu cầu hay không.

PHẦN D — XỬ LÝ TÌNH HUỐNG THAY ĐỔI

1. Tiếp nhận yêu cầu mà không phá vỡ Sprint hiện tại

Khi Marketing đề nghị đổi tỷ lệ từ 100 điểm = 20.000đ sang 100 điểm = 25.000đ giữa Sprint, Scrum Master ghi nhận yêu cầu và chuyển cho Product Owner đánh giá giá trị, phạm vi ảnh hưởng và mức độ khẩn cấp. PO trao đổi với Marketing, Kế toán và Development Team để làm rõ ngày áp dụng, cách xử lý điểm đã đổi trước đó, mã giảm giá đã phát hành và yêu cầu kiểm thử.

Theo Scrum, thay đổi không tự động được đưa vào Sprint đang chạy nếu làm ảnh hưởng Sprint Goal. PO có thể cập nhật Product Backlog và sắp xếp ưu tiên cho Sprint sau. Nếu yêu cầu khiến Sprint Goal không còn phù hợp, chỉ Product Owner mới có quyền hủy Sprint; việc này là ngoại lệ, không nên dùng chỉ vì một yêu cầu thay đổi thông thường. Nếu thay đổi vẫn có thể thực hiện mà không gây nguy hiểm cho Sprint Goal, PO và Development Team có thể thương lượng phạm vi Sprint Backlog, nhưng không được làm giảm chất lượng.

2. Ảnh hưởng đến Product Backlog, AC và DoD

| Thành phần | Nội dung cần cập nhật |
| --- | --- |
| Product Backlog | Cập nhật PB03 và các quy tắc liên quan từ 100 điểm = 20.000đ thành 100 điểm = 25.000đ; ghi rõ ngày hiệu lực, thứ tự ưu tiên và các hạng mục bị ảnh hưởng. PO cần xác nhận cách xử lý giao dịch cũ để không thay đổi hồi tố ngoài ý muốn. |
| Acceptance Criteria | Bổ sung hoặc sửa AC của chức năng đổi điểm: Given khách có ít nhất 100 điểm; When đổi 100 điểm sau ngày áp dụng; Then hệ thống trừ 100 điểm và tạo giá trị giảm 25.000đ. Bổ sung kiểm thử trước/sau ngày hiệu lực nếu có chính sách chuyển đổi. |
| Definition of Done | Không nhất thiết thay đổi DoD chung chỉ vì tỷ lệ quy đổi thay đổi. Tuy nhiên, cần bảo đảm hạng mục liên quan có kiểm thử hồi quy, tài liệu quy tắc mới được cập nhật và PO xác nhận kết quả trên môi trường kiểm thử. Nếu đội bổ sung các điều kiện chất lượng chung mới thì mới cập nhật DoD. |

Kết luận: Product Backlog có thể thay đổi trong suốt dự án, nhưng thay đổi cần được PO đánh giá và sắp xếp ưu tiên. Scrum giúp đội tiếp nhận phản hồi có kiểm soát, giữ mục tiêu Sprint và vẫn bảo đảm chất lượng sản phẩm.

KẾT LUẬN

Qua bài tập, em xác định Sprint 2 tuần phù hợp với thời gian 8 tuần, dùng MoSCoW để ưu tiên chức năng lõi trước và viết Acceptance Criteria theo Given–When–Then để yêu cầu có thể kiểm thử rõ ràng. Definition of Done tạo một chuẩn chất lượng chung cho cả đội. Khi có thay đổi từ Marketing, Product Owner cần làm rõ và sắp xếp lại Product Backlog, đồng thời phối hợp với Development Team để không làm ảnh hưởng tùy tiện đến Sprint đang chạy.